[image: image1.png]A}

— %

por

i

W

1 3 * % 2 i




〔2023〕146号
赤峰市人民政府关于

对赤峰机场周边鸽类集中整治的通告
为进一步加强玉龙机场净空保护工作，从源头上消除净空区域鸽类养殖对飞机飞行造成的安全隐患，即日起将在玉龙机场周边进行鸽类养殖集中整治，现将有关事宜通告如下。
一、整治区域
结合玉龙机场实际情况，在距机场跑道中心8千米范围内，划定禁止饲养、放飞鸽子整治区域: 
（一）G306国道沿途由北向南:仓窖村→苍窖→中小窖→仓窖村→前小窖→前小窑→北台子→西山村→炒米房→焦家营子→西山村→杨家营子→王营子村→王家营子村→王家营子→蒙古营子→东北地→西北营子→陈家店→西山根→罗家营子→牛家营子镇→牛家营子村→水泉村→大河南营子。
（二）G306国道西侧由北向南:上海苏沟→下地→南井→南房身→西地→龙须沟东营子→丁家地村→井家梁子→于家洼→范家沟门→二道沟。
（三）S206省道沿途由北向南:潘家窝铺→陈家营子村→西水泉村→新土城子→东双庙→大乌珠梅沁→陕西营子→龙王营子→大碾子村→西大碾子→段家营子→财主营子→维县营子→王木匠营子→张西故营子→裁坊营子→烧锅营子村→东南台子。
（四）S206省道东侧由北向南:鑫达种业→林草生物科技→红山区食品集中加工园→陈家沟→东北沟→西水泉→圣水山庄→羊草沟一南大荒一黑山沟→上营子→碾子沟→碾子沟西南沟→黄家台子→后三道沟→后三道沟(重名)→沟南头。
（五）S153省道东侧(锡泊河东侧):大新地→候家营子→周家营子→瓦盆窑→陈家营子→石家营子→刘营子→湾子→土城子村→老土城子→马家营子→小乌珠梅沁。
二、整治内容
根据《中华人民共和国军事设施保护法》《中华人民共和国民用航空法》规定：“禁止在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内饲养、放飞影响飞行安全的鸟类动物和其他物体”，清除整治区域内影响飞行安全的无人机、风筝及鸟类动物，拆除鸽棚等附属设施，把安全隐患消灭在萌芽状态，保持良好的机场净空环境，保障军民航飞行安全。
三、工作安排
（一）限期整改阶段(2023年4月25日至5月25日)。整治区域内的养鸽户自行清理鸽子，拆除鸽棚等设施.
（二）强制取缔阶段(2023年5月26日至2023年6月26日)。喀喇沁旗、松山区、红山区政府有关部门对逾期未整改到位的养鸽和放飞行为进行强制取缔清除。
（三）巩固提升阶段(2023年6月27日起)。喀喇沁旗、松山区、红山区政府对机场净空保护区域内禁止鸽子养殖、放飞整治工作纳入网格化管理，进行日常巡查，一旦发现存在养殖户复养或放飞鸽子，及时报送有关部门进行处理。
附件：赤峰机场周边鸽类集中整治范围
                              赤峰市人民政府
                                  2023年5月18日
    （此件公开发布）
- 3 -

