

附件

赤峰市工业项目“拿地即开工”操作指引流程图
发改部门
属地“拿地即开工”办公室受理并上报审批同意，
组建代办帮办专班

相关部门
按要求深化方案，通过工改系统上报材料，申请备案或核准文件、建设用地规
划许可证、建设工程规划许可证
前期准备
完成现场施工放线
第一阶段：项目招商确定
生态环境、住建、工信、水利、消防、人防等相关业务主管部门依职责完成对设计方案的审查或审批。
开展出让地块场地平整工作，完善通水、通电、通路通讯、通气及排污排水等前期基础配套设施

开展备案、核准及节能审查

自然资源部门

企业申请并承诺“拿地即开工”

项目开工
完成图审，通过工改系统申请建筑工程
施工许可证

第三阶段:土地摘牌
土地摘牌，签订土地出让合同，出具缴款通知书、交地确认书

缴纳土地款、契税等
办理建设用地规划许可证、
建设工程规划许可证
办理国有建设用地使用权首次登记
核发备案或核准文
件
办理建筑工程施工许可证
相关业务主管部门根据工作要求，完成对前期审查或审批结果的建设主体变更工作
第二阶段:土地出让公告发布
参与土地摘牌材料准备并交付预审
确定勘察设计单位开展方案设计
确定图审机构，开展施工图审查
确定施工、监理单位，确定“多测合一单位
现场交底，
申报临时用水、用电等
完成权籍调查，办理国有建设用地使用权首次登记资料预审

规划许可资料预审
土地交易公告发布
施工许可资料预审;消防人防等审查或
审批
土地公告申请，协调制作挂牌文件

开展地价评估
完成设计方案审查，出具规划
设计条件

产业地块征询，拟定规划设计要求

企业开办、银行与税务开户

属地政府
属地政府牵头完成拟建设的工业用地开展区域评估、用地预审、规划“标准地”、取得用地指标、项目招商确认等前期工作
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