〔2023〕26 号

赤峰市人民政府办公室关于加快推动全市重点场所5G基础设施建设的通知

各旗县区人民政府，市直各委办局，市通信建设管理办公室：

为认真贯彻落实《内蒙古自治区人民政府关于加快推进数字经济发展若干政策的通知》（内政发〔2022〕33号）精神，提升全市重点场所5G网络信号覆盖水平，确保2023年底前对我市高速沿线、政府机关、文化旅游场所、学校、医院、大型场馆、商务楼宇、工业园区等一批重点场所实现5G信号覆盖，现就有关事宜通知如下：

一、重点任务目标

为进一步加强全市5G网络覆盖，本年度内重点推动145个重点场所（见附件）5G网络覆盖基站建设。其中，机关单位44个、重点医院29个、重点校园12个、工业园区12个、交通枢纽12个、公共设施及场所36个。该项工作由赤峰市通信建设管理办公室统筹推进，计划2023年底前完成。

二、工作要求

（一）加强沟通协作，简化审批手续。由赤峰市通信建设管理办公室牵头编制各旗县区重点场所5G基础设施建设计划，市政、交通、医院、学校、文旅、园区等单位要密切配合，积极支持，提供进场施工许可，创造施工便利条件。各旗县区人民政府要严格落实《赤峰市人民政府办公室贯彻落实关于加快推进5G网络建设若干政策建立加快推进5G网络建设联席会议制度的通知》（赤政办字〔2020〕31号）要求，积极配合建设单位做好5G基站选址及施工协调工作，简化或减免办理5G基站规划审批及建设开工手续，确保建设任务顺利开展。

（二）依法开放公共资源，确保施工安全。各级党政机关、事业单位和国有企业等公共机构管辖区域的公共土地、空间资源应按照《内蒙古自治区人民政府关于加快推进5G网络建设若干政策的通知》（内政发〔2020〕4号）相关规定，无偿向重点场所5G网络基础设施建设开放。各相关部门要认真研究，对基站建设过程中涉及的符合政策的审批、补偿等费用依法依规进行减免。基站建设施工单位在施工过程中要严格遵守施工规范，确保安全施工、文明施工，同时避免或减少对周边环境、居民正常生产生活的干扰。

（三）加强工作调度、定期报告建设情况。充分发挥赤峰市加快推进5G网络建设联席会议作用，市通信建设管理办公室要加强工作调度，定期报送工作进度及存在问题。对严重影响工作进度的单位由赤峰市加快推进5G网络建设联席会议办公室进行通报。

附件：赤峰市2023年重点场所5G网络覆盖基站建设

清单

2023年3月26日

（此件公开发布）

附件

赤峰市2023年重点场所5G网络覆盖基站建设清单

| 序号 | 旗县区 | 场景类型 | 站址名称 | 地址 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松山区 | 机关单位 | 松山区法院涉企业诉讼中心 | 松山区人民法院涉企业诉讼中心附近 | 2023年底 |
| 2 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市人民政府 | 松山区新城区天义路与全能街交汇处东南角 | 2023年底 |
| 3 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市中级人民法院 | 松山区新城区玉龙大街与锦山路交汇处东北角 | 2023年底 |
| 4 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市公安局 | 松山区新城区玉龙大街与宝山路交汇处东北角 | 2023年底 |
| 5 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市地税局 | 松山区玉龙大街赤峰二中东侧约140米 | 2023年底 |
| 6 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市水利局 | 松山区大明街12号 | 2023年底 |
| 7 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市信访局 | 松山区大明街11号 | 2023年底 |
| 8 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市交通运输局 | 松山区大明街10号 | 2023年底 |
| 9 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市财政局 | 松山区大明街26号 | 2023年底 |
| 10 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市人民检察院 | 松山区大明街28号 | 2023年底 |
| 11 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市教育局 | 松山区大明街30号 | 2023年底 |
| 12 | 松山区 | 机关单位 | 赤峰市质量技术监督局 | 松山区玉龙大街 | 2023年底 |
| 13 | 松山区 | 机关单位 | 松山区中昊汽修 | 松山区中昊汽修楼顶 | 2023年底 |
| 14 | 松山区 | 交通枢纽 | 赤峰站（高铁站） | 松山区契丹大街与武安路交汇处西 | 2023年底 |
| 15 | 松山区 | 重点校园 | 松山区第一小学东 | 松山区第一小学东侧 | 2023年底 |

| 序号 | 旗县区 | 场景类型 | 站址名称 | 地址 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 松山区 | 重点校园 | 内蒙古交通职业技术学院 | 松山区穆家营子镇新城王府大街2号 | 2023年底 |
| 17 | 松山区 | 重点校园 | 赤峰市工业职业技术学院 | 松山区巴林北街22号 | 2023年底 |
| 18 | 松山区 | 重点校园 | 赤峰市应用技术职业学院 | 松山区查干沐沦大街与大宁路交口 | 2023年底 |
| 19 | 松山区 | 重点医院 | 赤峰学院附属医院（新城区） | 松山区新城王府大街42号 | 2023年底 |
| 20 | 松山区 | 重点医院 | 赤峰市妇产医院 | 松山区广场路与松山区大街交叉口西150米 | 2023年底 |
| 21 | 松山区 | 重点医院 | 赤峰市卫生检测检验中心 | 松山区玉龙大街 | 2023年底 |
| 22 | 松山区 | 重点医院 | 赤峰松山医院 | 松山区松山区大街70号 | 2023年底 |
| 23 | 松山区 | 重点医院 | 松山区中蒙医院 | 松山区友谊大街千禧郡西侧 | 2023年底 |
| 24 | 松山区 | 重点医院 | 松山区妇幼保健院 | 松山区振兴大街 | 2023年底 |
| 25 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区金福星饭店旁 | 松山区五三镇大西牛村 | 2023年底 |
| 26 | 松山区 | 公共设施及场所 | 五三新村家常宴婚礼城 | 松山区五三镇大西牛村 | 2023年底 |
| 27 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区香格里拉步行街西 | 松山区香格里拉步行街西 | 2023年底 |
| 28 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区恒大郡庭南 | 松山区当铺地东恒商贸城西1路口 | 2023年底 |
| 29 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区当铺地卫生院西 | 松山区当铺地东恒商贸城西2路中段 | 2023年底 |
| 30 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区第六中学北 | 松山区市委党校北侧无名路尽头 | 2023年底 |

| 序号 | 旗县区 | 场景类型 | 站址名称 | 地址 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区桥西宾馆 | 松山区桥西宾馆楼顶 | 2023年底 |
| 32 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区外国语学校 | 松山区当铺地外国语学校附近 | 2023年底 |
| 33 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区华锦创意园 | 松山区当铺地华锦创意园附近 | 2023年底 |
| 34 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区香格里拉二期 | 松山区香格里拉二期附近 | 2023年底 |
| 35 | 松山区 | 工业园区 | 松山区安庆工业园区 | 松山区安庆镇工业园区内 | 2023年底 |
| 36 | 红山区 | 工业园区 | 红山区工业园凯兰羊绒 | 红山区工业园内内 | 2023年底 |
| 37 | 松山区 | 机关单位 | 松山区中天悦府知园南门 | 松山区新城区武警支队楼顶 | 2023年底 |
| 38 | 松山区 | 机关单位 | 松山区兴业银行 | 松山区新城区兴业银行楼顶 | 2023年底 |
| 39 | 红山区 | 机关单位 | 红山区物流园消防队 | 红山区物流园消防队楼顶 | 2023年底 |
| 40 | 红山区 | 机关单位 | 红山区人民政府 | 红山区桥北大街1号 | 2023年底 |
| 41 | 红山区 | 机关单位 | 红山区政务服务中心 | 红山区玉龙汽贸路蒙东云计算产业孵化园21号楼 | 2023年底 |
| 42 | 红山区 | 机关单位 | 赤峰市公安局红山区分局 | 红山区贡格尔大街16号 | 2023年底 |
| 43 | 红山区 | 机关单位 | 红山区人民检察院 | 红山区赤锡路33号 | 2023年底 |
| 44 | 红山区 | 机关单位 | 红山区人民法院 | 红山区桥北街 | 2023年底 |
| 45 | 红山区 | 机关单位 | 红山区财政局 | 红山区桥北镇北大桥路8号 | 2023年底 |

| 序号 | 旗县区 | 场景类型 | 站址名称 | 地址 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 红山区 | 机关单位 | 红山区文化旅游体育局 | 红山区财政局东侧 | 2023年底 |
| 47 | 红山区 | 机关单位 | 赤峰市福利院 | 红山区贡格尔大街11正西方向130米 | 2023年底 |
| 48 | 红山区 | 交通枢纽 | 红山区赤峰南站（火车站） | 红山区站前大街与昭乌达路交汇处 | 2023年底 |
| 49 | 红山区 | 重点校园 | 赤峰学院 | 红山区宝山南路 | 2023年底 |
| 50 | 红山区 | 重点医院 | 红山区松海大厦 | 红山区赤峰市第二医院楼顶 | 2023年底 |
| 51 | 红山区 | 重点医院 | 赤峰市医院 | 红山区昭乌达路中段1号 | 2023年底 |
| 52 | 红山区 | 重点医院 | 赤峰学院附属医院（红山区） | 红山区园林路 | 2023年底 |
| 53 | 红山区 | 重点医院 | 赤峰市第二医院 | 红山区长青街1号 | 2023年底 |
| 54 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区乌良苏街西段 | 松山区新城区林东路与乌良苏街交叉口附近绿地 | 2023年底 |
| 55 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区新城大板路中段 | 松山区新城区大板路东兴安街南 | 2023年底 |
| 56 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区新城牧歌公园 | 松山区新城区牧歌公园内 | 2023年底 |
| 57 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区双品国际幼儿园 | 松山区新城区林东路东段南侧绿化带内 | 2023年底 |
| 58 | 松山区 | 公共设施及场所 | 松山区新城上海回丰楼 | 松山区新城区内蒙古地矿楼顶 | 2023年底 |
| 59 | 红山区 | 公共设施及场所 | 红山区红旗路慧明浴池 | 红山区红旗路北段 | 2023年底 |
| 60 | 红山区 | 公共设施及场所 | 红山区金石广场 | 红山区学院路 | 2023年底 |

| 序号 | 旗县区 | 场景类型 | 站址名称 | 地址 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 红山区 | 公共设施及场所 | 红山区机务段东 | 红山区老机务段东侧 | 2023年底 |
| 62 | 红山区 | 公共设施及场所 | 红山区英才学校 | 红山区东郊老英才学校楼顶 | 2023年底 |
| 63 | 红山区 | 公共设施及场所 | 红山区红庙子360团 | 红山区东郊部队院内 | 2023年底 |
| 64 | 红山区 | 公共设施及场所 | 红山区永业仓储 | 红山区永业仓储院内 | 2023年底 |
| 65 | 元宝山区 | 机关单位 | 元宝山区人民法院 | 元宝山区平庄法院楼顶 | 2023年底 |
| 66 | 元宝山区 | 机关单位 | 元宝山区人民政府 | 元宝山区银河街北 | 2023年底 |
| 67 | 元宝山区 | 重点校园 | 元宝山区第二中学 | 元宝山区第二中学楼顶 | 2023年底 |
| 68 | 元宝山区 | 重点医院 | 赤峰宝山中医院 | 元宝山区云杉路 | 2023年底 |
| 69 | 元宝山区 | 公共设施及场所 | 元宝山区平煤高级中学 | 元宝山区平庄矿区中学楼顶 | 2023年底 |
| 70 | 元宝山区 | 公共设施及场所 | 元宝山区平庄大三家村 | 元宝山区平庄原大三家村委会院内 | 2023年底 |
| 71 | 元宝山区 | 工业园区 | 元宝山区工业园区 | 元宝山区工业园区院内 | 2023年底 |
| 72 | 翁牛特旗 | 机关单位 | 内蒙古翁牛特农村商业银行股份有限公司 | 翁牛特旗信用社楼顶 | 2023年底 |
| 73 | 翁牛特旗 | 机关单位 | 翁牛特旗人民检察院 | 翁牛特旗乌丹镇古城街692号 | 2023年底 |
| 74 | 翁牛特旗 | 机关单位 | 翁牛特旗人民政府 | 翁牛特旗党政综合楼 | 2023年底 |
| 75 | 翁牛特旗 | 重点校园 | 翁牛特旗赤峰卫生学校 | 翁牛特旗老卫校楼顶 | 2023年底 |

| 序号 | 旗县区 | 场景类型 | 站址名称 | 地址 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 翁牛特旗 | 重点医院 | 翁牛特旗医院 | 翁牛特旗乌丹镇新华街中段 | 2023年底 |
| 77 | 翁牛特旗 | 重点医院 | 翁牛特旗中蒙医院 | 翁牛特旗红山区路与阿什罕街交叉口东南方向400米 | 2023年底 |
| 78 | 翁牛特旗 | 公共设施及场所 | 翁牛特旗萨如塔拉 | 翁牛特旗萨如塔拉格日僧 | 2023年底 |
| 79 | 翁牛特旗 | 工业园区 | 翁牛特旗工业园区 | 翁牛特旗工业园区院内 | 2023年底 |
| 80 | 宁城县 | 机关单位 | 宁城县城郊供电所 | 宁城县城郊供电所附近 | 2023年底 |
| 81 | 宁城县 | 机关单位 | 宁城县监察委员会 | 赤峰市宁城县金融街金宇城-A区东北侧约50米 | 2023年底 |
| 82 | 宁城县 | 机关单位 | 宁城县人民政府 | 宁城县哈河大街南侧 | 2023年底 |
| 83 | 宁城县 | 交通枢纽 | 宁城县火车站 | 宁城县天义镇翡翠明珠北500米 | 2023年底 |
| 84 | 宁城县 | 重点医院 | 宁城县中心医院 | 宁城县中京街86号 | 2023年底 |
| 85 | 宁城县 | 重点医院 | 宁城县中蒙医院 | 宁城县花园街101号 | 2023年底 |
| 86 | 宁城县 | 公共设施及场所 | 宁城县东方明珠小区 | 宁城县东方明珠楼顶 | 2023年底 |
| 87 | 宁城县 | 公共设施及场所 | 宁城县小肥羊饭店 | 宁城县大宁路 | 2023年底 |
| 88 | 宁城县 | 公共设施及场所 | 宁城县城后村 | 宁城县城西城后村 | 2023年底 |
| 89 | 宁城县 | 工业园区 | 宁城县中京工业园区 | 宁城县中京工业园区院内 | 2023年底 |
| 90 | 宁城县 | 工业园区 | 宁城县汐子工业园区 | 宁城县汐子工业园区院内 | 2023年底 |

| 序号 | 旗县区 | 场景类型 | 站址名称 | 地址 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 林西县 | 机关单位 | 林西县人民政府 | 林西县兴林路与松漠大街交叉口 | 2023年底 |
| 92 | 林西县 | 交通枢纽 | 林西县林西站（火车站） | 林西县兴林路与金鼎路交叉口西南200米 | 2023年底 |
| 93 | 林西县 | 重点校园 | 林西县第三中学 | 林西县第三中学教学楼楼顶 | 2023年底 |
| 94 | 林西县 | 重点校园 | 林西县第一中学 | 林西县第一中学教学楼楼顶 | 2023年底 |
| 95 | 林西县 | 重点医院 | 林西县医院 | 林西县林西镇兴林路如家酒店旁 | 2023年底 |
| 96 | 林西县 | 重点医院 | 林西县中蒙医院 | 林西县秀林街与林西大道南段交叉口西南120米 | 2023年底 |
| 97 | 林西县 | 公共设施及场所 | 林西县吉祥家园 | 林西县天之蓝宾馆楼顶 | 2023年底 |
| 98 | 林西县 | 工业园区 | 林西县工业园区 | 林西县工业园区院内 | 2023年底 |
| 99 | 克什克腾旗 | 机关单位 | 克什克腾旗人民政府 | 克什克腾旗解放路新城嘉园小区附近 | 2023年底 |
| 100 | 克什克腾旗 | 机关单位 | 克什克腾旗公安局 | 克什克腾旗乌兰布统街吉祥嘉园西北侧约70米 | 2023年底 |
| 101 | 克什克腾旗 | 交通枢纽 | 经棚站（火车站） | 克什克腾旗人民医院西600米 | 2023年底 |
| 102 | 克什克腾旗 | 重点医院 | 克什克腾旗医院 | 克什克腾旗经棚镇应昌路北段 | 2023年底 |
| 103 | 克什克腾旗 | 重点医院 | 蒙医中医综合医院 | 克什克腾旗达尔罕街 | 2023年底 |
| 104 | 克什克腾旗 | 工业园区 | 克什克腾旗工业园区 | 克什克腾旗工业园区 | 2023年底 |
| 105 | 喀喇沁旗 | 公共设施及场所 | 喀喇沁旗人寿保险公司 | 喀喇沁旗人寿保险楼顶 | 2023年底 |

| 序号 | 旗县区 | 场景类型 | 站址名称 | 地址 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 喀喇沁旗 | 机关单位 | 喀喇沁旗锦山人民法院 | 喀喇沁旗建筑工程学校院内 | 2023年底 |
| 107 | 喀喇沁旗 | 机关单位 | 喀喇沁旗人民政府 | 喀喇沁旗锦山大街南蒙古族实验小学西 | 2023年底 |
| 108 | 喀喇沁旗 | 机关单位 | 喀喇沁旗行政服务中心 | 喀喇沁旗锦南大街与陈砬线交叉口东北480米 | 2023年底 |
| 109 | 喀喇沁旗 | 机关单位 | 喀喇沁旗人民检察院 | 喀喇沁旗锦南大街151号 | 2023年底 |
| 110 | 喀喇沁旗 | 交通枢纽 | 赤峰市玉龙机场 | 喀喇沁旗206省道杨家营子村东南1.3公里处 | 2023年底 |
| 111 | 喀喇沁旗 | 重点校园 | 喀喇沁旗锦山第四中学 | 喀喇沁旗交通局院内 | 2023年底 |
| 112 | 喀喇沁旗 | 重点医院 | 喀喇沁旗医院 | 喀喇沁旗锦山大街185号 | 2023年底 |
| 113 | 喀喇沁旗 | 重点医院 | 喀喇沁旗中医蒙医医院 | 喀喇沁旗锦中大街50号 | 2023年底 |
| 114 | 喀喇沁旗 | 公共设施及场所 | 喀喇沁旗星原驾校 | 喀喇沁旗机场路中段 | 2023年底 |
| 115 | 喀喇沁旗 | 工业园区 | 喀喇沁旗新材料产业园 | 喀喇沁旗新材料产业园 | 2023年底 |
| 116 | 巴林左旗 | 机关单位 | 巴林左旗国税局 | 巴林左旗国税局楼顶 | 2023年底 |
| 117 | 巴林左旗 | 机关单位 | 巴林左旗人民政府 | 巴林左旗契丹大街与广场西路交叉路口东南约100米 | 2023年底 |
| 118 | 巴林左旗 | 交通枢纽 | 巴林左旗林东站 | 巴林左旗林东镇大新庄村南0.7公里 | 2023年底 |
| 119 | 巴林左旗 | 重点医院 | 巴林左旗人民医院 | 巴林左旗福山路西契丹大街南 | 2023年底 |
| 120 | 巴林左旗 | 重点医院 | 巴林左旗中蒙医院 | 巴林左旗古塔路与振兴大街交叉口西160米 | 2023年底 |

| 序号 | 旗县区 | 场景类型 | 站址名称 | 地址 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 巴林左旗 | 工业园区 | 巴林左旗凤凰山工业园区 | 巴林左旗林东镇郊区 | 2023年底 |
| 122 | 巴林右旗 | 机关单位 | 巴林右旗人民政府 | 巴林右旗巴彦琥硕路 | 2023年底 |
| 123 | 巴林右旗 | 交通枢纽 | 巴林右旗大板站 | 巴林右旗大板镇查干木伦西街口 | 2023年底 |
| 124 | 巴林右旗 | 重点医院 | 巴林右旗医院 | 巴林右旗大板镇巴林路与南市街交汇处东北 | 2023年底 |
| 125 | 巴林右旗 | 重点医院 | 巴林右旗蒙医医院 | 巴林右旗大板镇大板街南 | 2023年底 |
| 126 | 巴林右旗 | 公共设施及场所 | 巴林右旗热电厂 | 巴林右旗大板镇热电厂院内 | 2023年底 |
| 127 | 敖汉旗 | 机关单位 | 敖汉旗人民政府 | 敖汉旗新民街与新州街交汇处 | 2023年底 |
| 128 | 敖汉旗 | 交通枢纽 | 敖汉旗新惠镇万强客运 | 敖汉旗新惠镇万强客运楼顶 | 2023年底 |
| 129 | 敖汉旗 | 交通枢纽 | 敖汉旗惠龙新天地 | 敖汉旗新园路和新州街交汇处东北角 | 2023年底 |
| 130 | 敖汉旗 | 重点医院 | 敖汉旗医院 | 敖汉旗新西街89号 | 2023年底 |
| 131 | 敖汉旗 | 重点医院 | 敖汉旗蒙医中医医院 | 敖汉旗新中街130号 | 2023年底 |
| 132 | 敖汉旗 | 公共设施及场所 | 敖汉旗天香蓝郡东 | 敖汉旗天香蓝郡东 | 2023年底 |
| 133 | 敖汉旗 | 公共设施及场所 | 敖汉旗体育馆西 | 敖汉旗体育馆西 | 2023年底 |
| 134 | 敖汉旗 | 重点校园 | 敖汉旗新惠第三中学 | 敖汉旗新惠第三中学教学楼楼顶 | 2023年底 |
| 135 | 敖汉旗 | 重点校园 | 敖汉旗新惠第六小学 | 敖汉旗新惠第六小学教学楼楼顶 | 2023年底 |

| 序号 | 旗县区 | 场景类型 | 站址名称 | 地址 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 敖汉旗 | 公共设施及场所 | 敖汉旗三官营子 | 敖汉旗原新惠镇三官村村委会院内 | 2023年底 |
| 137 | 敖汉旗 | 公共设施及场所 | 敖汉旗大良村 | 敖汉旗长胜镇大良村 | 2023年底 |
| 138 | 敖汉旗 | 公共设施及场所 | 敖汉旗新惠派出所 | 敖汉旗公安局刑侦大队办公楼楼顶 | 2023年底 |
| 139 | 敖汉旗 | 工业园区 | 敖汉旗工业园区 | 敖汉旗工业园区院内 | 2023年底 |
| 140 | 阿鲁科尔沁旗 | 机关单位 | 阿鲁科尔沁旗人民政府 | 阿鲁科尔沁旗天元大街52号 | 2023年底 |
| 141 | 阿鲁科尔沁旗 | 机关单位 | 中共天山镇纪检委 | 阿鲁科尔沁旗天元大街与益民路交叉口西北150米 | 2023年底 |
| 142 | 阿鲁科尔沁旗 | 交通枢纽 | 阿鲁科尔沁旗火车站（查布嘎站） | 阿鲁科尔沁旗天山镇集通路与站前街交叉口南 | 2023年底 |
| 143 | 阿鲁科尔沁旗 | 重点医院 | 阿鲁科尔沁旗医院 | 阿鲁科尔沁旗天山镇天元大街东段路北 | 2023年底 |
| 144 | 阿鲁科尔沁旗 | 重点医院 | 阿鲁科尔沁旗蒙医院 | 阿鲁科尔沁旗天山镇天元大街西段路北(天山一中西侧) | 2023年底 |
| 145 | 阿鲁科尔沁旗 | 工业园区 | 阿鲁科尔沁旗工业园区 | 阿鲁科尔沁旗天山镇工业园区院内 | 2023年底 |